MARVELPBX 12.6.0

PRODUCTION DEPLOYMENT CHECKLIST

MarvelPBX NAS Archive

| Oznaka dokumenta | MPBX-A01 |
| --- | --- |
| Verzija | 1.0 |
| Status | CONTROLLED PRODUCTION PILOT |
| Platforma | Linux / Open Source |
| Organizacija | IT SOKO |
| Datum | 25. jul 2026. |

POVERLJIVOST: Interno / Projektna dokumentacija

# Kontrola dokumenta

| Dokument | MPBX-A01 |
| --- | --- |
| Naziv | Production Deployment Checklist |
| Verzija | 1.0 |
| Status | Radni dokument za produkcioni deployment |
| Modul | MarvelPBX 12.6.0 |
| Okruženje | VTigerCRM DEV / planirana produkcija |
| Vlasnik dokumenta | IT SOKO |
| Poverljivost | Interno / Klijentska dokumentacija |

## Istorija izmena

| Verzija | Datum | Autor | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | jul 2026. | IT SOKO | Početna DEV specifikacija |
| 0.9 | jul 2026. | IT SOKO | E2E validacija i automatizacija |
| 1.0 | 25.07.2026. | IT SOKO | Završni handoff i production checklist |

## Odobrenja

| Uloga | Ime | Status | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehnički autor |  | Pripremljeno |  |
| Tehnički reviewer |  | Na odobrenju |  |
| Project owner |  | Na odobrenju |  |
| Production approver |  | Na odobrenju |  |

# Sadržaj

1  Preduslovi

2  Backup

3  Package validacija

4  Deployment modula

5  Schema i profil

6  Fail-closed test

7  NAS i healthcheck

8  Ručni pilot

9  Automatski E2E pilot

10  Monitoring i logrotate

11  Security

12  Rollback

13  Production acceptance

# 1. Preduslovi

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Linux server i VTigerCRM su operativni |  |
| ☐ | PHP CLI i MariaDB su dostupni |  |
| ☐ | cron i logrotate su instalirani i aktivni |  |
| ☐ | cifs-utils je instaliran |  |
| ☐ | Vremenska zona i NTP su ispravni |  |
| ☐ | Produkcioni UCM endpoint i REC pristup rade |  |
| ☐ | TLS verifikacija je uključena i trust validan |  |
| ☐ | Produkcioni SMB server/share i servisni nalog su spremni |  |

# 2. Pre-deployment backup

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Backup produkcione baze |  |
| ☐ | Backup postojećeg MarvelPBX modula |  |
| ☐ | Backup VTiger konfiguracije |  |
| ☐ | Backup /etc/fstab |  |
| ☐ | Backup cron i logrotate konfiguracije |  |
| ☐ | Backup wrapper-a |  |
| ☐ | SHA-256 evidencija svih backup-a |  |
| ☐ | Rollback lokacija dokumentovana |  |

# 3. Package validacija

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ispravan branch i čist working tree |  |
| ☐ | Git commit evidentiran |  |
| ☐ | FULL_OFFLINE_EXIT=0 |  |
| ☐ | ZIP rebuildovan i payload test prošao |  |
| ☐ | ZIP SHA-256 zabeležen |  |
| ☐ | Hash isti nakon prenosa na produkciju |  |

# 4. Deployment modula

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Module Manager update uspešan |  |
| ☐ | Producer/worker CLI i core fajlovi postoje |  |
| ☐ | Archive service i repository fajlovi postoje |  |
| ☐ | Source/runtime hash-evi se poklapaju |  |
| ☐ | PHP lint prolazi |  |
| ☐ | Nema VTiger/PHP deployment grešaka |  |

# 5. Schema i archive profil

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Archive settings tabela postoji |  |
| ☐ | Recording archive tabela postoji |  |
| ☐ | Indeksi i unique constraints postoje |  |
| ☐ | Produkcioni mount_path i recordings_root su tačni |  |
| ☐ | Retry parametri odobreni |  |
| ☐ | Profil pre aktivacije enabled=0 |  |

# 6. Fail-closed test

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Producer vraća archive_enabled=false |  |
| ☐ | Exit code je 0 |  |
| ☐ | candidates/resolved/enqueued su 0 |  |
| ☐ | Nema UCM resolve log poruke |  |
| ☐ | Nema novog PENDING reda |  |

# 7. NAS i healthcheck

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | CIFS mount je aktivan |  |
| ☐ | www-data read/write/delete probe prolazi |  |
| ☐ | Free-space pragovi su definisani |  |
| ☐ | Kontrolisani remount test prolazi |  |
| ☐ | Mount nakon reboot-a prolazi |  |
| ☐ | Healthcheck cron je aktivan |  |
| ☐ | Alarmni kanal je definisan |  |

# 8. Kontrolisani ručni pilot

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Privremeno enabled=1 |  |
| ☐ | Jedan completed poziv identifikovan |  |
| ☐ | Producer ručno pokrenut jednom |  |
| ☐ | Kreiran PENDING red |  |
| ☐ | Worker ručno pokrenut jednom |  |
| ☐ | Status ARCHIVED |  |
| ☐ | attempt_count=1 i wav_valid=1 |  |
| ☐ | Fajl postoji na NAS-u |  |
| ☐ | SHA-256 odgovara bazi |  |
| ☐ | PART_COUNT=0 |  |
| ☐ | Bez last_error vrednosti |  |

# 9. Potpuno automatski E2E pilot

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Producer i worker cron aktivirani |  |
| ☐ | Novi test poziv je completed |  |
| ☐ | Producer nije ručno pokrenut |  |
| ☐ | Worker nije ručno pokrenut |  |
| ☐ | Producer log: candidates=1/resolved=1/enqueued=1 |  |
| ☐ | Worker log: claimed=1/archived=1 |  |
| ☐ | DB status ARCHIVED |  |
| ☐ | Fajl, veličina i SHA-256 potvrđeni |  |
| ☐ | PART_COUNT=0 |  |

# 10. Monitoring i logrotate

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Producer i worker log postoje |  |
| ☐ | Aktivni logovi www-data:www-data mode 0640 |  |
| ☐ | logrotate -d prolazi |  |
| ☐ | logrotate -f prolazi |  |
| ☐ | Rotirani .log.1 fajlovi postoje |  |
| ☐ | Cron nastavlja upis nakon rotacije |  |
| ☐ | Alarmi za failed/retry/source_missing/invalid_wav |  |
| ☐ | Alarmi za stare PENDING/PROCESSING redove |  |
| ☐ | Alarmi za mount, prostor i neaktivan cron |  |

# 11. Security

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | TLS bez DEV bypass-a |  |
| ☐ | SMB/UCM tajne nisu u repozitorijumu ni logovima |  |
| ☐ | SMB mount nosuid,nodev,noexec |  |
| ☐ | Archive fajlovi nisu world-readable |  |
| ☐ | Wrapper-i i cron nisu writable za neovlašćene korisnike |  |
| ☐ | Retention i prava pristupa odobreni |  |

# 12. Rollback

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Postaviti enabled=0 |  |
| ☐ | Potvrditi archive_enabled=false |  |
| ☐ | Komentarisati producer i worker cron |  |
| ☐ | Sačuvati logove i DB stanje |  |
| ☐ | Ne brisati ARCHIVED fajlove |  |
| ☐ | Odgovorna osoba i rollback prozor definisani |  |

# 13. Production acceptance

| Status | Kontrolna tačka | Napomena / dokaz |
| --- | --- | --- |
| ☐ | TLS potvrđen |  |
| ☐ | Ručni pilot uspešan |  |
| ☐ | Automatski pilot uspešan |  |
| ☐ | Više uzastopnih poziva arhivirano |  |
| ☐ | Nema retry/failure stanja |  |
| ☐ | Mount stabilan |  |
| ☐ | Monitoring i logrotate aktivni |  |
| ☐ | Backup i retention potvrđeni |  |
| ☐ | Operativni handoff završen |  |
| ☐ | Finalni SHA-256 snapshot sačuvan |  |

# Potpis produkcionog prihvatanja

| Uloga | Ime | Odluka | Datum/potpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehnički izvršilac |  | ☐ Prihvaćeno ☐ Odbijeno |  |
| Tehnički reviewer |  | ☐ Prihvaćeno ☐ Odbijeno |  |
| Project owner |  | ☐ Prihvaćeno ☐ Odbijeno |  |
| Production approver |  | ☐ Prihvaćeno ☐ Odbijeno |  |