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1. Preduslovi
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Linux server i VTigerCRM su operativni
	

	☐
	PHP CLI i MariaDB su dostupni
	

	☐
	cron i logrotate su instalirani i aktivni
	

	☐
	cifs-utils je instaliran
	

	☐
	Vremenska zona i NTP su ispravni
	

	☐
	Produkcioni UCM endpoint i REC pristup rade
	

	☐
	TLS verifikacija je uključena i trust validan
	

	☐
	Produkcioni SMB server/share i servisni nalog su spremni
	


2. Pre-deployment backup
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Backup produkcione baze
	

	☐
	Backup postojećeg MarvelPBX modula
	

	☐
	Backup VTiger konfiguracije
	

	☐
	Backup /etc/fstab
	

	☐
	Backup cron i logrotate konfiguracije
	

	☐
	Backup wrapper-a
	

	☐
	SHA-256 evidencija svih backup-a
	

	☐
	Rollback lokacija dokumentovana
	


3. Package validacija
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Ispravan branch i čist working tree
	

	☐
	Git commit evidentiran
	

	☐
	FULL_OFFLINE_EXIT=0
	

	☐
	ZIP rebuildovan i payload test prošao
	

	☐
	ZIP SHA-256 zabeležen
	

	☐
	Hash isti nakon prenosa na produkciju
	


4. Deployment modula
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Module Manager update uspešan
	

	☐
	Producer/worker CLI i core fajlovi postoje
	

	☐
	Archive service i repository fajlovi postoje
	

	☐
	Source/runtime hash-evi se poklapaju
	

	☐
	PHP lint prolazi
	

	☐
	Nema VTiger/PHP deployment grešaka
	


5. Schema i archive profil
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Archive settings tabela postoji
	

	☐
	Recording archive tabela postoji
	

	☐
	Indeksi i unique constraints postoje
	

	☐
	Produkcioni mount_path i recordings_root su tačni
	

	☐
	Retry parametri odobreni
	

	☐
	Profil pre aktivacije enabled=0
	


6. Fail-closed test
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Producer vraća archive_enabled=false
	

	☐
	Exit code je 0
	

	☐
	candidates/resolved/enqueued su 0
	

	☐
	Nema UCM resolve log poruke
	

	☐
	Nema novog PENDING reda
	


7. NAS i healthcheck
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	CIFS mount je aktivan
	

	☐
	www-data read/write/delete probe prolazi
	

	☐
	Free-space pragovi su definisani
	

	☐
	Kontrolisani remount test prolazi
	

	☐
	Mount nakon reboot-a prolazi
	

	☐
	Healthcheck cron je aktivan
	

	☐
	Alarmni kanal je definisan
	


8. Kontrolisani ručni pilot
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Privremeno enabled=1
	

	☐
	Jedan completed poziv identifikovan
	

	☐
	Producer ručno pokrenut jednom
	

	☐
	Kreiran PENDING red
	

	☐
	Worker ručno pokrenut jednom
	

	☐
	Status ARCHIVED
	

	☐
	attempt_count=1 i wav_valid=1
	

	☐
	Fajl postoji na NAS-u
	

	☐
	SHA-256 odgovara bazi
	

	☐
	PART_COUNT=0
	

	☐
	Bez last_error vrednosti
	


9. Potpuno automatski E2E pilot
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Producer i worker cron aktivirani
	

	☐
	Novi test poziv je completed
	

	☐
	Producer nije ručno pokrenut
	

	☐
	Worker nije ručno pokrenut
	

	☐
	Producer log: candidates=1/resolved=1/enqueued=1
	

	☐
	Worker log: claimed=1/archived=1
	

	☐
	DB status ARCHIVED
	

	☐
	Fajl, veličina i SHA-256 potvrđeni
	

	☐
	PART_COUNT=0
	


10. Monitoring i logrotate
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Producer i worker log postoje
	

	☐
	Aktivni logovi www-data:www-data mode 0640
	

	☐
	logrotate -d prolazi
	

	☐
	logrotate -f prolazi
	

	☐
	Rotirani .log.1 fajlovi postoje
	

	☐
	Cron nastavlja upis nakon rotacije
	

	☐
	Alarmi za failed/retry/source_missing/invalid_wav
	

	☐
	Alarmi za stare PENDING/PROCESSING redove
	

	☐
	Alarmi za mount, prostor i neaktivan cron
	


11. Security
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	TLS bez DEV bypass-a
	

	☐
	SMB/UCM tajne nisu u repozitorijumu ni logovima
	

	☐
	SMB mount nosuid,nodev,noexec
	

	☐
	Archive fajlovi nisu world-readable
	

	☐
	Wrapper-i i cron nisu writable za neovlašćene korisnike
	

	☐
	Retention i prava pristupa odobreni
	


12. Rollback
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	Postaviti enabled=0
	

	☐
	Potvrditi archive_enabled=false
	

	☐
	Komentarisati producer i worker cron
	

	☐
	Sačuvati logove i DB stanje
	

	☐
	Ne brisati ARCHIVED fajlove
	

	☐
	Odgovorna osoba i rollback prozor definisani
	


13. Production acceptance
	Status
	Kontrolna tačka
	Napomena / dokaz

	☐
	TLS potvrđen
	

	☐
	Ručni pilot uspešan
	

	☐
	Automatski pilot uspešan
	

	☐
	Više uzastopnih poziva arhivirano
	

	☐
	Nema retry/failure stanja
	

	☐
	Mount stabilan
	

	☐
	Monitoring i logrotate aktivni
	

	☐
	Backup i retention potvrđeni
	

	☐
	Operativni handoff završen
	

	☐
	Finalni SHA-256 snapshot sačuvan
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	Tehnički izvršilac
	
	☐ Prihvaćeno ☐ Odbijeno
	

	Tehnički reviewer
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	Project owner
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	Production approver
	
	☐ Prihvaćeno ☐ Odbijeno
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